**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2017 год**

Постановлением администрации муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 05.12.2016 № 91-п утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»

Целью данной программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Мирошкинский сельсовет, обеспечивающих социально- экономические потребности населения муниципального образования Мирошкинский сельсовет. (далее по тексту - муниципальное образование Мирошкинский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Мирошкинский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2017 год.

Расходы бюджета муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 3811,9 тыс. руб., в том числе на реализацию всех муниципальных программ в 2017 году – 3764,9 тыс. руб., что составило 98,8 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Мирошкинский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 73,8 тыс. рублей. Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы ««Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» составили 574,9тыс. руб. при запланированных 577,7 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» за период 2017 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2017 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен

|  |  |
| --- | --- |
| 2 : 2  (574,9:577,7) | х 100% = 1 |

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год | | | |
|  | план | | факт на 31.12.2017 | |
| Муниципальная программа **«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | | Кол-во | 0 | | | 0 | | Необходимость в проведении текущего ремонта автомобильных дорог в 2017 году отсутствовала. | | |
| 1.2 | | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | | % | 100 | | | 100 | | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда | | |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» за 2017 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» | Администрация МО Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 018 | Х |  | 577,7 | 547,9 | 574,9 | 2,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений» |  | 018 | 0409 | 1700170090 | 577,7 | 547,9 | 574,9 | 2,8 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» |  | **1,0** |